PLAN DE PRUEBAS

SIGE-CDC
Sistema Integral de Gestión Empresarial
Canales y Drenajes del Caribe S.R.L.

Contenido

1.	Introducción	4

Alcance	4

	Dentro del alcance	4

	Fuera del alcance	5

Objetivo de calidad	5

Roles y responsabilidades	5

2.	Metodología de pruebas	6

Descripción general	6

Niveles de prueba	6

Clasificación y tratamiento de errores	7

Criterios de suspensión y requisitos de reanudación	7

Completitud de la prueba	8

3.	Entregables de prueba	8

4.	Recursos y ambiente de pruebas	8

Herramientas de prueba	8

Ambiente de prueba	9

Términos y acrónimos	10

Registro de cambios

| Versión | Fecha de cambio | Hecho por | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/10/2026 | Equipo SIGE-CDC | Creación inicial del plan de pruebas basado en los requisitos de SIGECDC. |

# Introducción

Este Plan de Pruebas establece la estrategia, el alcance, la metodología, los niveles de prueba, la automatización, la clasificación de defectos, los criterios de suspensión y completitud, los recursos, el ambiente y los entregables para SIGE-CDC, Sistema Integral de Gestión Empresarial de Canales y Drenajes del Caribe S.R.L.

La aplicación bajo prueba se evaluará mediante casos de las 39 Historias de Usuario oficiales. La planificación documental comprende las dos plantillas académicas, QA01 y QA02. La ejecución formal se realizará posteriormente en MonsterASP.Net, con datos sintéticos. Este plan no acredita una ejecución realizada, una certificación empresarial ni la aceptación formal del cliente.

## Alcance

### Dentro del alcance

El plan contempla 39 HU oficiales, 39 HU cubiertas y 51 casos de prueba (TC), todos con ejecución prevista Automatizada. La cobertura funcional documental es 39 / 39 × 100 = 100 %: cada HU tiene al menos un caso representativo. El porcentaje no depende del número de TC y no representa cobertura de líneas, ramas o métodos de código, ni de todos los criterios o combinaciones posibles.

Los casos se distribuyen en las siguientes áreas. Los cuatro recorridos de identidad son transversales y no agregan HU al denominador ni al numerador.

| Área | Cobertura funcional prevista |
| --- | --- |
| Sitio público y contenido | 9 HU y 10 TC: información institucional, portafolio, contacto, contenido, noticias, galerías, proyectos publicados, políticas, errores y preguntas frecuentes. |
| Identidad y autorización | 4 TC transversales: inicio de sesión válido e inválido, cierre de sesión y separación representativa de permisos. |
| Recursos Humanos | 3 HU y 6 TC: expedientes, desactivación con historial, puestos, departamentos y documentos. |
| Planilla, colillas y reportes | 6 HU y 8 TC: incidencias, cálculo, parámetros, colilla propia, protección de colillas ajenas, aprobación y exportaciones. |
| Activos, proyectos y mantenimiento | 9 HU y 10 TC: inventario, estado, disponibilidad, proyectos, asignaciones, mantenimiento, uso y reportes de utilización y costos. |
| Forecast | 9 HU y 10 TC: proyección, fuentes, parámetros, participantes, altas y bajas previstas, dimensiones, escenarios, comparación real, desviaciones y exportaciones. |
| Auditoría | 3 HU y 3 TC: consulta de registros públicos, de RRHH y operativos en modo de solo lectura. |

### Fuera del alcance

Ninguna de las 39 HU oficiales queda excluida del plan. La cobertura se limita a los flujos documentados en QA02.

Quedan fuera del alcance las pruebas exhaustivas de carga, estrés y penetración; infraestructura interna del proveedor; datos reales del cliente y pagos reales; integraciones externas inexistentes; compatibilidad exhaustiva de navegadores y dispositivos; validación legal exhaustiva; cobertura de código exhaustiva y UAT formal del cliente. Esta corrección no modifica producto, SQL, configuración ni hosting.

## Objetivo de calidad

- Comprobar que los flujos representativos de las 39 HU responden a sus criterios y a las decisiones funcionales aprobadas.

- Validar reglas de negocio, estados, autenticación y control de acceso por roles (RBAC).

- Verificar persistencia e integridad, protección de información propia y recorridos principales entre módulos.

- Detectar y describir defectos antes de la entrega académica, sin prometer ausencia total de errores.

- Alcanzar una cobertura funcional del 100 % de las Historias de Usuario oficiales mediante casos de prueba documentados. No significa ausencia de defectos, cobertura técnica del 100 % ni probar todas las combinaciones posibles.

## Roles y responsabilidades

Los cinco roles del equipo de pruebas son los siguientes. Sus responsabilidades son humanas y se distinguen de los cuatro roles de acceso de la aplicación.

| Rol del proceso | Responsabilidades |
| --- | --- |
| QA Analyst (TENCIO OCAMPO GILBERT JOSUE) | Diseña y documenta casos; prepara datos; ejecuta cuando corresponda; recopila evidencia; registra defectos; verifica correcciones y mantiene trazabilidad HU ↔ TC. |
| Test Manager (HENRY CALDERON YARLING) | Define la estrategia, aprueba el alcance y prioriza los casos. Supervisa la ejecución, evalúa suspensión y reanudación, revisa cobertura y determina el cierre del ciclo. |
| Configuration Manager (PADILLA ARAYA KIANY) | Controla la configuración, identifica la versión o compilación bajo prueba y verifica variables necesarias. Mantiene la consistencia de MonsterASP.Net, coordina datos y configuración de prueba y evita cambios no controlados durante la ejecución. |
| Developers (LÓPEZ OCAMPO JOSE) | Apoyan la automatización y reproducción de defectos. Analizan y corrigen errores del producto cuando se autorice, entregan nuevas versiones y realizan las pruebas unitarias y de integración necesarias en el ciclo correspondiente. |
| Installation Team (Todos los miembros del equipo) | Despliega la versión bajo prueba y prepara MonsterASP.Net cuando se autorice. Verifica inicio de la aplicación, acceso a MySQL y configuración técnica; apoya la reversión o nuevo despliegue y asegura que QA disponga de la versión correcta. |

# Metodología de pruebas

## Descripción general

Se empleará una metodología ágil e iterativa: análisis de HU → diseño del caso → revisión humana → preparación de automatización y datos sintéticos → ejecución formal autorizada en MonsterASP.Net → análisis de defectos → corrección en otro ciclo → regresión cuando corresponda. Codex apoyará el análisis de HU, diseño, generación de automatizaciones, revisión y trazabilidad; la responsabilidad y la aceptación corresponden al equipo humano.

Cada TC conservará un identificador estable y un resultado esperado funcional. Sus datos se prepararán de forma independiente, sin requerir la ejecución previa de otro caso. Se comprobará el comportamiento observable y la persistencia cuando corresponda. Las pruebas existentes no son fuente de los escenarios ni de sus resultados esperados; solo puede reutilizarse infraestructura genérica.

## Niveles de prueba

| Nivel | Aplicación prevista |
| --- | --- |
| Componente | Validaciones y comportamiento aislado del formulario o componente cuando permiten demostrar el TC. |
| Servicio | Casos de uso y reglas funcionales coordinadas, sin exigir una interfaz completa. |
| Integración | Interacción con persistencia, archivos y otros módulos. Puede prepararse localmente; la evidencia formal corresponde al comportamiento de la versión desplegada y MySQL de MonsterASP.Net. |
| Sistema | Recorridos observables de la aplicación desplegada en MonsterASP.Net: navegación, sesión, autorización y resultados funcionales. |

Se utilizará el nivel mínimo adecuado para cada caso. Componente y Servicio apoyan la preparación local; Integración y Sistema orientan la ejecución formal del ambiente desplegado. Una validación local no sustituye la evidencia formal. Las operaciones CRUD se aplican según la HU; desactivar no implica borrar históricos. La UAT formal del cliente queda fuera de esta entrega.

## Clasificación y tratamiento de errores

| Severidad | Criterio |
| --- | --- |
| CRÍTICA | Impide continuar un flujo central: aplicación que no inicia, inicio de sesión imposible, pérdida o corrupción grave o exposición crítica de información. |
| ALTA | Una funcionalidad principal produce resultados incorrectos, incumple una regla crítica o impide una operación principal a un usuario autorizado. |
| MEDIA | Función secundaria, validación o usabilidad afectada con una alternativa razonable. |
| BAJA | Defecto de texto, alineación o apariencia sin impacto funcional relevante. |

La severidad mide el impacto del defecto y no se confunde con la prioridad del TC. Los 51 casos se distribuyen en 28 ALTA, 20 MEDIA y 3 BAJA. Todo defecto se registrará como HALLAZGO-QA-XX con TC, HU, escenario, esperado, observado, evidencia, severidad y recomendación. No se alterará el esperado para aceptar un defecto ni se corregirá el producto en esta tarea.

## Criterios de suspensión y requisitos de reanudación

El Test Manager suspenderá total o parcialmente la ejecución ante un defecto crítico, aplicación o MySQL del hosting no disponibles, versión incorrecta, datos corruptos, ambiente inestable, controles que impidan el recorrido o riesgo de afectar información no sintética. Se registrarán el impedimento y su alcance; una omisión no equivale a una prueba satisfactoria.

El Test Manager autorizará la reanudación cuando el impedimento se resuelva mediante el proceso correspondiente, la versión y el ambiente sean estables, los datos sintéticos estén preparados y la comprobación de inicio y acceso resulte satisfactoria.

## Completitud de la prueba

La planificación documental estará completa cuando QA01 esté completo y QA02 contenga los 51 TC definidos, con al menos uno por cada una de las 39 HU: 39/39 = 100 % de cobertura funcional documental. Todos tendrán precondiciones, pasos, resultado esperado, prioridad y ejecución prevista Automatizada. Execution Date y Result permanecerán vacíos hasta ejecutar; Comments también permanecerá vacío en esta entrega.

Ejecución formal posterior: los casos autorizados deberán ejecutarse en MonsterASP.Net con evidencia identificable. No debe quedar un defecto CRÍTICO sin tratamiento; los defectos ALTOS deberán tener corrección o decisión documentada. El Test Manager revisará el alcance ejecutado, los impedimentos, el tratamiento de hallazgos y los riesgos antes de cerrar el ciclo. Este documento no declara realizada esa ejecución ni certifica producción.

# Entregables de prueba

1. QA01 — Plan de Pruebas, en la plantilla oficial.

2. QA02 — Casos de Prueba, en la plantilla oficial.

Los scripts de automatización se conservarán como apoyo local para la ejecución formal posterior. Los TRX, informes técnicos y evidencias se generarán cuando corresponda; no son entregables obligatorios de esta entrega.

# Recursos y ambiente de pruebas

## Herramientas de prueba

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Visual Studio 2026 | Edición y revisión del proyecto por el equipo; la compilación de la suite se realizará mediante el SDK de .NET 10. |
| .NET 10 y dotnet test | Preparación local y ejecución posterior de automatizaciones mediante el SDK de .NET 10. |
| xUnit | Definición de casos automatizados, comprobaciones y trazabilidad como apoyo a la ejecución posterior. |
| ASP.NET Core / Blazor y EF Core | Infraestructura web y acceso a persistencia utilizados por la aplicación y sus pruebas. |
| MySQL 8 / MySQL Workbench | MySQL del hosting para la ejecución formal; MySQL local para preparación. Workbench permite consultas autorizadas de los datos sintéticos. |
| Codex | Herramienta de IA de apoyo para analizar HU, diseñar casos, generar automatización, revisar y mantener trazabilidad. No sustituye las responsabilidades humanas. |
| MonsterASP.Net | Ambiente de ejecución formal de las pruebas académicas sobre la versión desplegada de SIGE-CDC. |

## Ambiente de prueba

Preparación y desarrollo: pueden realizarse localmente con las herramientas disponibles. Ejecución formal del entregable: aplicación SIGE-CDC desplegada en MonsterASP.Net, con .NET 10, ASP.NET Core/Blazor, MySQL del hosting y HTTPS proporcionado por el ambiente. Es el entorno de ejecución del proyecto académico donde se utilizará el sistema, no un ambiente de certificación empresarial.

Se utilizarán cuentas y datos sintéticos de prueba, con los roles Administrador, Recursos Humanos, Operaciones y Empleado. No se utilizarán datos reales del cliente ni pagos reales, y no se documentarán credenciales. Antes de ejecutar se identificarán la versión, la disponibilidad de cada función y los datos necesarios. La limitación TLS conocida del plan académico/Free se conserva como restricción del ambiente.

Los controles actuales pueden impedir recorridos de Planilla y Forecast. Los casos permanecen documentados y su ejecución requiere disponibilidad de la función. Cualquier preparación controlada de la versión o configuración del hosting será una tarea separada y autorizada; no se modifica FIN-02 ni se reducen controles de seguridad en esta corrección.

# Términos y acrónimos

| Término / acrónimo | Definición |
| --- | --- |
| AUT | Aplicación bajo prueba. |
| QA | Aseguramiento de calidad. |
| HU | Historia de Usuario. |
| TC | Caso de prueba. |
| RBAC | Control de acceso basado en roles. |
| UAT | Pruebas de aceptación de usuario. |
| SQL | Lenguaje de consulta estructurado. |
| CRUD | Crear, consultar, actualizar y eliminar. |
| IA | Inteligencia artificial. |
| EF Core | Entity Framework Core, tecnología de acceso a datos utilizada por el proyecto. |